海阳市人民政府办公室文件
海政办字〔2023〕11号



海阳市人民政府办公室

关于印发海阳市2023-2024年农村生态河道建设实施方案的通知

各镇区街道政府（管委、办事处），市政府有关部门，有关单位：

《海阳市2023-2024年农村生态河道建设实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请按照方案要求，认真组织实施。

海阳市人民政府办公室

2023年4月10日

（此件公开发布）

海阳市2023-2024年农村生态河道

建设实施方案

为贯彻落实烟台市委、市政府下发的《烟台市农村生态河道建设三年行动方案》，按照《海阳市农村生态河道建设三年行动方案》的具体要求，现制定2023-2024年海阳市农村生态河道建设实施方案如下：

一、明确建设目标

2023-2024年，按照农村生态河道建设工作进展，分年度确定农村生态河道建设行动任务（见附件1、附件2），常态化开展侵占河道水域岸线等专项行动，确保河道问题动态清零，河道总体面貌持续向好；持续开展农村河道修复行动，实施一批河道清淤疏浚、堤防加固、水生态修复、岸坡绿化等工程，全面改善农村河道面貌，打造一批水清岸绿、景色宜人、人水和谐的生态景观河道。

2023年，计划建设64条农村生态河道，全市农村生态河道覆盖率将达到62%，河道总体面貌明显改善；2024年，计划建设118条农村生态河道，全市农村生态河道覆盖率达到100%，农村河道生态效益和社会效益更加凸显，乡村生态振兴及产业振兴的重要载体功能更加突出。

二、实施阶段
（一）摸清河道现状，建立工作台账。（每年1月1日-3月31日）按照《烟台市农村生态河道建设标准》的要求，各镇区街道逐条河流摸排，确定清淤疏浚、堤防加固、水生态修复、岸坡绿化等工程量以及重点难点的河湖四乱问题，形成工作台账（见附件3）。各相关部门根据职责分工，依据《烟台市农村生态河道建设三年行动方案》中的11项专项行动制定本部门的实施方案和整改台账。3月31日前完成排查工作，并将相关方案、台账（见附件4）等上报市水利局。
（二）提高标准，建设生态河道。（每年4月1日-10月31日）各镇区街道、各相关部门，按照海阳市农村生态河道三年行动方案的要求，坚持常态化开展侵占河道水域岸线等十一项专项行动，确保河道问题动态清零，河道总体面貌持续向好；全面改善农村河道面貌，打造水清岸绿、景色宜人、人水和谐的生态景观河道。每月18号前报送进展情况，10月底完成全部打造任务。

（三）考核验收阶段。（每年11月1日-11月30日）11月由各相关部门组成验收组，严格按照《烟台市农村生态河道建设标准》，对全市打造完成的农村生态河道进行验收，对验收过程中发现的问题，立查立改，确保全市工作任务圆满完成。最终考核验收情况将作为镇区街道年底考核重要指标。

三、保障落实

各镇区街道要明确领导责任，细化任务分解，统筹推进农村生态河道建设。各级河长要强化履职尽责，认真落实水利部《河长湖长履职规范（试行）》，切实扛起河流管理保护的主体责任，牵头组织对侵占河道、超标排污等突出问题依法进行清理整治，推动农村生态河道建设。各相关部门要认真履行职责，成立相应工作组，压实分管负责人、具体责任科室和责任人的责任，扎实推进农村生态河道建设相关工作任务落实。
附件：1.2023年建设农村生态河道河流名称

2.2024年建设农村生态河道河流名称

3.海阳市生态河道建设工作台账

4.海阳市河流生态问题专项整治工作台账

  抄送：市委办、市纪委监委、人大办、政协办、法院、检察院，存档。  
  海阳市人民政府办公室                    2023年4月10日印发  

附件1  

2023年建设农村生态河道河流名称
	序号
	河流名称
	流经乡镇（街道）
	序号
	河流名称
	流经乡镇（街道）

	1
	埠后河
	朱吴镇、发城镇
	33
	环岱庵河
	留格庄镇

	2
	院店河
	朱吴镇、小纪镇
	34
	北茂梓河
	辛安镇

	3
	唐家河
	东村街道

凤城街道
	35
	黄塘河
	辛安镇

	4
	联合河
	凤城街道
	36
	瓦罐窑河
	辛安镇

	5
	楼庵村至西石兰村河
	方圆街道
	37
	辛安河
	辛安镇

	6
	哲阳河
	方圆街道
	38
	赵家河
	辛安镇

	7
	迟家河
	方圆街道
	39
	向阳河
	辛安镇

	8
	北石河
	方圆街道
	40
	西赵家庄河
	辛安镇

	9
	新安河
	凤城街道
	41
	南马家河
	辛安镇

	10
	四清河
	凤城街道
	42
	北马家河
	辛安镇

	11
	窑上河
	凤城街道
	43
	毛家庄河
	二十里店镇

	12
	卫山河
	碧城工业区
	44
	小泊子村河
	二十里店镇

	13
	桃林村至鲁岛村河
	行村镇
	45
	潘家沟村至栾家疃村河
	盘石店镇

	14
	丁格河
	行村镇
	46
	周家沟村至盘石店村河
	盘石店镇

	15
	齐格河
	行村镇
	47
	上垒子村至望山村河
	盘石店镇

	16
	庙河前河
	行村镇
	48
	朱兰夼村至崖下村河
	盘石店镇

	17
	程家庄村至周家庄村河
	行村镇
	49
	马格庄村至徐家泊村河
	盘石店镇

	18
	黄家河
	行村镇
	50
	炭岚村至周家村河
	盘石店镇

	19
	龙门口村至汪格村河
	行村镇
	51
	井家沟村至虎山村河
	盘石店镇

	20
	西寨头村至前寨头河
	行村镇
	52
	桃李村河
	盘石店镇

	21
	孙家夼村至赵疃村河
	行村镇
	53
	龙头村河
	盘石店镇

	22
	英武店村至行一村河
	行村镇
	54
	野口村河
	盘石店镇

	23
	行四村至行二村河
	行村镇
	55
	土堆村至北申家河
	郭城镇

	24
	安夼村至牟格村河
	行村镇
	56
	车家沟至窦家疃河
	郭城镇

	25
	姜格河
	留格庄镇
	57
	段家村至西古现村河
	郭城镇

	26
	望格河
	留格庄镇
	58
	姜家村至西古现村河
	郭城镇

	27
	塔儿庄河
	留格庄镇
	59
	当道河
	郭城镇

发城镇

	28
	徽村河
	留格庄镇
	60
	前夼村河
	发城镇

	29
	望海河
	留格庄镇
	61
	上十字夼至下十字夼村河
	郭城镇

	30
	荪疃河
	留格庄镇
	62
	李家岭村至战场泊村河
	郭城镇

	31
	蒲莱河
	留格庄镇
	63
	林东村至柳树村河
	郭城镇

	32
	方里河
	留格庄镇
	64
	簸箕掌村至山东村河
	郭城镇


附件2
2024年建设农村生态河道河流名称
	序号
	河流名称
	流经乡镇（街道）
	序号
	河流名称
	流经乡镇（街道）

	1
	富水河
	朱吴镇、郭城镇、发城镇
	60
	高家河
	朱吴镇

	2
	富水河北支
	徐家店镇
	61
	黑崮河
	朱吴镇

	3
	郭城河
	郭城镇
	62
	冷家河
	朱吴镇

	4
	清阳河
	徐家店镇、郭城镇
	63
	牛岭山河
	朱吴镇

	5
	西沟村至山东村河
	郭城镇
	64
	涝泊河
	朱吴镇

	6
	晶泉村至建新村河
	郭城镇
	65
	丁家夼河
	朱吴镇

	7
	远牛河
	郭城镇
	66
	东山村河
	行村镇

	8
	霞河头村河
	核电工业区
	67
	瑞宇村河
	行村镇

	9
	槐山河
	核电工业区
	68
	庙河前村北河
	行村镇

	10
	吼山河
	徐家店镇
	69
	赵疃村南河
	行村镇

	11
	苇夼河
	徐家店镇
	70
	后庄村至龙湾泊村河
	朱吴镇

	12
	秋口河
	徐家店镇
	71
	乐畎村河
	朱吴镇

	13
	清阳河支流河
	徐家店镇
	72
	龙湾泊村河
	朱吴镇

	14
	前寨后村至铁口村河
	发城镇
	73
	峨山后村河
	朱吴镇

	15
	北卧龙村河
	发城镇
	74
	后寨山沟村至东石现村河
	朱吴镇

	16
	北埠后河
	发城镇、朱吴镇
	75
	北洛村南河
	朱吴镇

	17
	大山东夼村至长宇村河
	发城镇
	76
	梁家庄村东河
	留格庄镇

	18
	后埠前村至前埠前河
	发城镇
	77
	梁家村河
	留格庄镇

	19
	西菜园村到发城村河
	发城镇
	78
	赵家奄村河
	留格庄镇

	20
	北洛村到西夏屋庄村河
	朱吴镇、发城镇
	79
	步鹤村河
	留格庄镇

	21
	榆山夼村到梁家庄村河
	发城镇
	80
	郭格庄村河
	留格庄镇

	22
	东宋格庄村到西宋格庄村河
	发城镇
	81
	小柴村南河
	留格庄镇

	23
	项家涝泊村到忠厚村河
	发城镇
	82
	潮外村西河
	龙山街道

	24
	姜家山后村到王家山后村河
	发城镇
	83
	夏疃村东河
	辛安镇

	25
	河宝西河
	龙山街道
	84
	叶家村河
	辛安镇

	26
	石鲁河
	龙山街道
	85
	上于朋村至下于朋村河
	二十里店镇

	27
	大闫家河
	龙山街道
	86
	南野口村河
	二十里店镇

	28
	夏泽片河
	小纪镇
	87
	姜家庄村西河
	二十里店镇

	29
	下碾头片河
	小纪镇
	88
	邵伯村北河
	二十里店镇

	30
	五虎片河
	小纪镇
	89
	崖底村河
	二十里店镇

	31
	西野口村到东野口村河
	小纪镇
	90
	修家夼村至野鸡夼村河
	二十里店镇

	32
	西索村至小纪村河
	小纪镇
	91
	梨园后村河
	二十里店镇

	33
	岔河
	小纪镇
	92
	姜格庄村河
	二十里店镇

	34
	驹凤头村至泉水头村
	小纪镇
	93
	邵伯村河
	二十里店镇

	35
	北斗山村至陈家疃村河
	小纪镇
	94
	东上庄村至西上庄村河
	二十里店镇

	36
	五虎岭村至榆疃庄村
	小纪镇
	95
	石马疃头村河
	小纪镇

	37
	大刁家村至凤凰村河
	小纪镇
	96
	纪家店村至上碾头村河
	小纪镇

	38
	丛家河
	东村街道
	97
	后河山村至桑梓口村河
	小纪镇

	39
	榆林涧河
	东村街道
	98
	鲁疃村河
	小纪镇

	40
	才苑河
	东村街道
	99
	石马疃头村西北河
	小纪镇

	41
	黄龙夼村至西坊坞村河
	发城镇
	100
	山水夼村至南埠村河
	小纪镇

	42
	八夼村河
	发城镇
	101
	老古山村河
	小纪镇

	43
	矿山村河
	发城镇
	102
	荷叶山后村河
	小纪镇

	44
	发城村河
	发城镇
	103
	子推后村河
	小纪镇

	45
	多英村河
	发城镇
	104
	牛根树村河
	小纪镇

	46
	黄连夼村河
	发城镇
	105
	驹凤头村河
	小纪镇

	47
	周家沟村南河
	发城镇
	106
	南洪沟村河
	小纪镇

	48
	姜家涝坡村河
	发城镇
	107
	肖家夼村河
	徐家店镇

	49
	小北石现村至小夼村河
	郭城镇
	108
	求格庄村河
	徐家店镇

	50
	虎山村河
	盘石店镇
	109
	南水头村河
	徐家店镇

	51
	丛麻禅院村河
	盘石店镇
	110
	万家夼村河
	徐家店镇

	52
	北鲁家村河
	盘石店镇
	111
	晶山夼村至下吼山村河
	徐家店镇

	53
	嘴子后村河
	盘石店镇
	112
	上马山村至下吼山村河
	徐家店镇

	54
	南磊石村河
	东村街道
	113
	蒿夼村河
	徐家店镇

	55
	石剑村东河
	东村街道
	114
	李新庄村河
	徐家店镇

	56
	薛家庄村河
	东村街道
	115
	田水夼村河
	徐家店镇

	57
	前辛治村河
	东村街道
	116
	南野夼村河
	徐家店镇

	58
	姜家疃村河
	东村街道
	117
	高家长沙村河
	徐家店镇

	59
	桃口河
	朱吴镇
	118
	野夼堡村河
	徐家店镇


附件3

海阳市生态河道建设工作台账

镇区街道（盖章）：                                                    时间：    年  月  日
	序号
	河流名称
	生态河道建设目标
	生态河道建设任务
	河长姓名及职务

	
	
	辖区内河道总长度（km）
	已达标河道

长度（km）
	2023年/2024年

建设计划

	建设内容
	建成

生态

河道（km）
	县级
	乡级
	村级

	
	
	
	
	
	清淤
疏浚（km）
	堤防
加固（km）
	水生态修复（km）
	岸坡
绿化（km）
	其他
	
	
	
	

	1
	**河
	
	
	自**镇**村至**镇**村，全长**km

自
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	**河
	
	
	自**镇**村至**镇**村，全长**km
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	各镇区街道于3月31日前，将本表报送至hyhzb@yt.shandong.cn。


附件4

海阳市河流生态问题专项整治工作台账

镇区街道（单位）（盖章）：                                             时间：   年   月   日
	序号
	河流名称
	专项整治行动类型及排查整改问题数量
	河长姓名及职务

	
	
	累计
	百日“清河行动”
	侵占水域岸线
	水工程建设管理
	非法
采砂
	畜禽

养殖

污染
	农业

面源

污染
	农村

生活

污水
	入河

排污口
	农村

生活

垃圾
	涉河建设

项目
	县级
	乡级
	村级

	
	
	排查
	整改
	排查
	整改
	排查
	整改
	排查
	整改
	排查
	整改
	排查
	整改
	排查
	整改
	排查
	整改
	排查
	整改
	排查
	整改
	排

查
	整

改
	
	
	

	1
	**河
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	**河
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	**河
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	各镇区街道/市直部门于每月18号前报送至hyhzb@yt.shandong.cn。
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